## Slide 1
企业对接平台工作汇报
面向企业技术需求的专家对接服务平台
BUAASCSE
日期：03-29
汇报：李真哲
O2E-TU-2 小组

## Slide 2
PART 01 本周工作
目录
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 后续计划

## Slide 3
本周工作
PART 01
BAASCSE
BUAASCSE

## Slide 4
需求分析
BUAASCSE
BUAASCSE
TASK 01 需求分析
本周核心工作：完善需求文档
我们在往届“科研论文社交平台”的需求文档基础上进行迭代撰写：
修改项目整体介绍
增加企业用户需求
  原有需求中缺乏“企业”一方，设计新增了信息认证、需求发布、交互等模块
满足专家用户需求
  对用户端进行扩充，区分普通用户、专家等不同身份
管理端需求
  管理端新增了企业、专家的账号进行管理
Notes: 整体介绍：科研论文社交平台  企业-专家对接服务平台
文档中红色部分新增

## Slide 5
需求分析
BUAASCSE
BUAASCSE
TASK 01 需求分析

## Slide 6
需求分析
TASK 01 需求分析

## Slide 7
需求分析
TASK 01 需求分析

## Slide 8
需求分析
TASK 01 需求分析

## Slide 9
需求分析
TASK 01 需求分析

## Slide 10
需求分析
BUAASCSE
BUAASCSE
TASK 01 需求分析

## Slide 11
本周其余任务
BUAASCSE
BUAASCSE
TASK 02 其余进展
周报修改
  结合上周汇报的建议与反馈，修改了项目的时间安排，完成周报终稿
代码研读
  对往届项目使用的技术栈、框架、已实现功能等方面内容作初步了解
确立开发阶段初步分工
  根据技术经验与意愿，采用前端（4人）+后端（2人）的分配形式
建立系统性的任务流程体系
  每周课后会议讨论，确立任务范围
  任务分割 + 抽签的分配形式
  专人负责汇总与任务验收

## Slide 12
后续计划
PART 02
BAASCSE
BUAASCSE

## Slide 13
模型设计
BUAASCSE
BUAASCSE
TASK 01 模型设计
新增的需求类型如何具体在技术上实现？考虑在已有代码基础上迭代。
用户界面设计
  主要针对新增的界面，如企业-专家的聊天窗口，设计新的界面
数据库设计
  设计、建立和完善后端数据库
接口数据规划
  根据之前的接口数据，提取更多有效信息，并考虑如何应用
对需求查漏补缺
  在阅读代码调查的基础上，对现有需求设计进行增删与完善

## Slide 14
END
BUAASCSE
BUAASCSE
感谢观看
日期：03-29
汇报：李真哲
O2E_TU_2 小组

## Slide 15
Q & A
BUAASCSE
BUAASCSE