## Slide 1
企业对接平台工作汇报
面向企业技术需求的专家对接服务平台
BUAASCSE
日期：5-6
汇报：肖昌朝
O2E-TU-2 小组

## Slide 2
PART 01 上周工作
目录
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 后续计划
PART 03 系统演示

## Slide 3
上周工作
PART 01
BAASCSE
BUAASCSE

## Slide 4
需求
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 上周工作
1. 需求平台展示
“我的”页面完成前后端对接，能够查询到自己有关的全部订单，并能将订单分类（待处理、进行中、已完成），同时可以对订单进行操作，例如专家可以接收、拒绝订单，企业可以完成订单等。

## Slide 5
需求
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 上周工作
1. 需求平台展示
“发现”页面实现了根据关键词查找需求的功能，同时增添了只有企业才能看到的悬浮按钮进行需求的发布与管理。

## Slide 6
需求
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 上周工作
2. 需求管理展示
企业发布需求时可以将其保存为“未发布”的草稿，在需求管理页面能够对其编辑发布，而对于未完成的需求，企业可以进行修改、删除、结束，也能够通过找专家按钮寻找推荐专家进行订单的发起（目前还未实现AI算法推荐）。

## Slide 7
需求
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 上周工作
3.企业专家对接
订单详情界面联系专家/企业
我的界面联系专家/企业
专家与企业建立需求关系可通过以下几种方式
需求管理界面咨询
需求详情界面联系企业

## Slide 8
需求
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 上周工作
3.企业专家对接
专家界面
企业界面
一阶段：双方有需求关系，且双方对于此需求未形成订单，或订单状态为已拒绝时，双方聊天界面如图所示
企业发起订单后，双方将就此需求形成待处理订单，进入二阶段

## Slide 9
需求
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 上周工作
3.企业专家对接
专家界面
企业界面
二阶段：当双方对于此需求有待处理订单时，双方聊天界面如图所示
专家接受订单，订单状态将变为进行中，进入三阶段
专家拒绝订单，订单状态将变为已拒绝，重新回到一阶段

## Slide 10
需求
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 上周工作
3.企业专家对接
专家界面
企业界面
三阶段：当双方对于此需求有进行中订单时，双方聊天界面如图所示
企业完成订单，订单状态将变为已完成，进入四阶段

## Slide 11
需求
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 上周工作
3.企业专家对接
专家界面
企业界面
四阶段：当双方对于此需求有已完成订单时，双方聊天界面如图所示

## Slide 12
需求
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 上周工作
3.企业专家对接
每阶段的完成都会自动发送消息进行提醒

## Slide 13
管理端
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 上周工作
1.专家企业身份审核
管理端对专家企业身份进行审核以及对认证信息的查看

## Slide 14
管理端
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 上周工作
1.专家企业身份审核
管理端对专家企业身份进行审核以及对认证信息的查看

## Slide 15
后续计划
PART 02
BAASCSE
BUAASCSE

## Slide 16
管理端
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 后续计划
订单管理：
管理端可以对订单进行查看和删除。
需求管理：
管理端可以对需求进行查看和删除。
问卷反馈：
管理端可以收到用户端的反馈问卷。

## Slide 17
专家推荐
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 后续计划
AI专家推荐：
对论文方法学习，初步建立一个AI应用。

## Slide 18
系统演示
PART 03
BAASCSE
BUAASCSE

## Slide 19
END
BUAASCSE
BUAASCSE
汇报结束

## Slide 20
Q & A
BUAASCSE
BUAASCSE