## Slide 1
企业对接平台工作汇报
面向企业技术需求的专家对接服务平台
BUAASCSE
日期：5-23
汇报：梁沛贤
O2E-TU-2 小组

## Slide 2
PART 01 本周工作
目录
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 后续计划

## Slide 3
app端
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 本周工作
1. 需求平台已对接专家头像展示
增加了需求平台界面需求对已对接专家头像的显示，显示风格参考Github。

## Slide 4
app端
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 本周工作
2. 企业信息展示页面调整
企业信息展示界面中展示该企业所属公司及属地信息，并去掉了右边企业详情编辑

## Slide 5
app端
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 本周工作
3. 添加我的反馈信息显示界面
设立专门的用户反馈信息展示界面，用户可在该界面上查看历史反馈信息。

## Slide 6
AI相关
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 本周工作
4. 完成AI模型的训练
通过论文标题和关键词（领域）的对比学习对预训练的SciBERT模型进行微调(fine-tune)，使得训练后的模型能够学习到论文标题与关键词（领域）之间的对应关系，而该关系具体可体现在具体论文标题的标题向量上。
AI模型训练记录

## Slide 7
AI相关
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 本周工作
5. 利用AI模型进行专家推荐
1. 预先用训练好的模型得到数据库中所有论文的归一化标题向量，并存入数据库中。
2. 若某一需求需要专家推荐，则将企业对应填写的关键词取出，并通过模型得到其归一化关键词向量。
3. 在论文向量数据库中，找出与需求关键词向量最相似的m个向量，即找出与关键词最相关的m篇论文（内积越大，相似度越高）。
4. 找到m篇论文的作者，按照一定的推荐规则确定最终要推荐的人。
预备工作
论文召回
专家推荐

## Slide 8
AI相关
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 本周工作
5. 利用AI模型进行专家推荐
企业在单个订单管理页面，点击“找专家”选项，便可调用AI推荐接口，并将接收到的若干个专家信息按下拉列表的形式展现

## Slide 9
后续计划
PART 02
BAASCSE
BUAASCSE

## Slide 10
App
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 后续计划
企业端：
完善界面；测试并修复bug
专家端：
考虑增加推荐感兴趣需求的功能（利用AI模型实现）
专家不能就已招满人数的需求来联系企业
完善界面；测试并修复bug

## Slide 11
互测版本准备
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 后续计划
互测准备：
完成互测版本的部署
完成用户手册
完成内部测试报告

## Slide 12
END
BUAASCSE
BUAASCSE
汇报结束

## Slide 13
Q & A
BUAASCSE
BUAASCSE