## Slide 1
企业对接平台工作汇报
面向企业技术需求的专家对接服务平台
BUAASCSE
日期：6-7
汇报：徐塨霖
O2E-TU-2 小组

## Slide 2
PART 01 互测情况汇报
目录
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 工作进展汇报

## Slide 3
互测情况汇报
PART 01
BAASCSE
BUAASCSE

## Slide 4
用户注册与登陆
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 互测情况汇报
1. 注册验证码
注册验证码收到过一个false邮件

## Slide 5
用户注册与登陆
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 互测情况汇报
2. 忘记密码
忘记密码时，未检查验证码是否正确（复现）

## Slide 6
企业端
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 互测情况汇报
1. 权限问题
普通用户或管理端未通过的企业用户可以发布需求（复现）

## Slide 7
企业端
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 互测情况汇报
2. 需求删除
需求删除后返回的界面依旧是需求详情，甚至还可以继续操作（复现）

## Slide 8
企业端
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 互测情况汇报
3.企业主页
企业主页编辑资料所有信息无法点击

## Slide 9
企业端
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 互测情况汇报
4.发起订单
企业向专家发起订单失败（复现）

## Slide 10
企业端
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 互测情况汇报
5.需求页面
搜索框无法点击

## Slide 11
个人信息相关
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 互测情况汇报
1.性别修改
个人信息修改性别可以输入一些字符变成“男”“女”之外的性别

## Slide 12
个人信息相关
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 互测情况汇报
2.编辑资料
个人主页的编辑资料按钮点进去修改是无效的

## Slide 13
个人信息相关
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 互测情况汇报
3.页面渲染
个人主页点击“编辑资料”后再退出，会出现两个“论文解读”tabbar，每多一次进入-退出操作会多一个（复现）

## Slide 14
工作进展汇报
PART 02
BAASCSE
BUAASCSE

## Slide 15
完成任务
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 工作进展汇报
Alpha版本继续调试与DEBUG：
对已发现的问题进行DEBUG修正
互测版本DEBUG总结问题：
对互测版本出现的问题总结和修正

## Slide 16
下周规划
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 工作进展汇报
发布稳定版本：
修改bug，发布稳定版本

## Slide 17
END
BUAASCSE
BUAASCSE
汇报结束

## Slide 18
Q & A
BUAASCSE
BUAASCSE