## Slide 1
企业对接平台工作汇报
面向企业技术需求的专家对接服务平台
BUAASCSE
日期：5-17
汇报：李真哲

## Slide 2
PART 01 本周工作
目录
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 后续计划

## Slide 3
本周工作
PART 01
BAASCSE
BUAASCSE

## Slide 4
个人主页
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 本周工作
1. 完善个人主页展示
专家成果增加详细介绍、类别标签、重构样式、突出视觉重点

## Slide 5
个人主页
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 本周工作
1. 完善个人主页展示
补充个人动态提供隐私设置选项、是否允许对外展示

## Slide 6
个人主页
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 本周工作
1. 完善个人主页展示
对特定用户支持私信、举报等更多操作方式

## Slide 7
需求详情
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 本周工作
2. 丰富需求详情界面功能
增加需求图片、清晰标注需求信息、专家状态

## Slide 8
需求详情
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 本周工作
2. 丰富需求详情界面功能
支持点击跳转到自己订单、其他专家主页

## Slide 9
企业需求管理
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 本周工作
3. 企业需求平台界面增加功能
支持查看反馈与评价的接口
规范企业显示信息

## Slide 10
企业需求管理
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 本周工作
3. 企业需求平台界面增加功能
增加AI推荐预接口
匹配“寻找专家”下拉列表

## Slide 11
管理端
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 本周工作
查看用户+用户反馈管理
增加管理反馈、用户分类查看功能

## Slide 12
管理端
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 本周工作
查看用户+用户反馈管理
增加管理反馈、用户分类查看功能

## Slide 13
专家数据库
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 本周工作
专家本地数据库增加作者等数据、规范id分类管理

## Slide 14
AI算法
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 本周工作
完成模型搭建与初步训练测试
  文件IO处理

## Slide 15
AI算法
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 本周工作
完成模型搭建与初步训练测试
  SciBERT模型初始化及可调用函数

## Slide 16
AI算法
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 本周工作
完成模型搭建与初步训练测试
  编写传播、训练函数，尝试一轮次训练及保存模型（对预训练模型理解有问题？）

## Slide 17
后续计划
PART 02
BAASCSE
BUAASCSE

## Slide 18
App
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 后续计划
企业端：
评价与反馈跳转路由增加实际内容
设计专家推荐界面，支持关键词编辑等
专家端：
完善受到企业邀请后的通知信息流程
其它：
解决已知的异步调用嵌套bug问题
全面功能测试，准备beta版本发布

## Slide 19
AI算法
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 后续计划
  AI算法
  完成模型训练
  实现在云端部署
  调用程序与推荐准确度测试

## Slide 20
END
BUAASCSE
BUAASCSE
汇报结束

## Slide 21
Q & A
BUAASCSE
BUAASCSE