## Slide 1
企业对接平台工作汇报
面向企业技术需求的专家对接服务平台
BUAASCSE
日期：6-14
汇报：肖昌朝
组号：O2E-TU-2

## Slide 2
PART 01 稳定版汇报
目录
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 BUG回复
PART 03 系统演示

## Slide 3
稳定版汇报
PART 01
BAASCSE
BUAASCSE

## Slide 4
计划需求
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 稳定版汇报
用户端
企业专家认证
企业专家信息编辑
需求平台
企业需求发布
企业需求管理
企业专家在线对接
订单管理
AI专家推荐
与管理端在线沟通
管理端
企业专家认证审核
需求订单管理
与用户端在线沟通

## Slide 5
变更需求
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 稳定版汇报
变更需求展示
管理端与用户端的在线交流——>反馈与回复。

## Slide 6
完成情况列表
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 稳定版汇报
用户端
企业专家认证
企业专家信息编辑
需求平台
企业需求发布
企业需求管理
企业专家在线对接
订单管理
AI专家推荐
与管理端在线沟通
企业评价专家
专家评价展示
用户反馈
专家论文、专利展示
常见问题解答
管理端
企业专家认证审核
需求订单管理
与用户端在线沟通
回复反馈

## Slide 7
BUG回复
PART 02
BAASCSE
BUAASCSE

## Slide 8
用户端
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 BUG回复
1、专家在聊天框中接受订单后返回平台界面仍可选择
回复：已修复，在切换页面时会自动刷新
2、专家推荐结果相似
回复：严格意义上算不上bug，后端主要收录了英文论文，导致中文论文数量少，因此推荐结果相似，为避免这种情况，我们在需求发布界面添加了请输入英文关键词的提示
3、无法发布需求，后端返回500
回复：已修复，原因是后端对于需要发布的需求格式检验出错
4、企业信息编辑不勾选用户协议仍可以点击提交
回复：已修复，修改用户协议为必填项目

## Slide 9
用户端
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 BUG回复
5、注册资本包含汉字时，提交企业认证的后端接口返回了 500，而前端没有校验字段的合法性，也没有提交失败的错误提示
回复：已修复，前端和后端增加格式验证，前端增加错误提示
6、需求修改失败，result返回400
回复：已修复，原因是后端对于需求信息的格式校验出错
7、后端的500错误响应还包含异常调用栈和服务器信息，可能在DEBUG模式下运行，存在安全性问题
回复：已修复，修改后端DEBUG模式为False

## Slide 10
用户端
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 BUG回复
8、用户端多处提交操作没有反馈信息
回复：已修复，增加所有提交操作成功和失败标识
9、专家用户认证填写的论文全称长度限制过短，使英文论文题目无法完整输入
回复：已修复，前后端均增加该字段的长度

## Slide 11
管理端
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 BUG回复
10、无法修改用户信息
回复：已修复，将后端的重复判断改正，并将修改后的值传给后端进行修改
11、用户列表点击edit后，选择用户类型和下方页码跳转失效
回复：已修复，EDIT之后会更新页面，使得页码跳转和选择用户类型生效

## Slide 12
管理端
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 BUG回复
12、需求订单列表“操作”一栏全为空
回复：已修复，增加需求和订单的删除操作
13、用户反馈列表的时间格式
回复：不算BUG，但为了美观，已改为YYYY-MM-DD格式

## Slide 13
系统演示
PART 03
BAASCSE
BUAASCSE

## Slide 14
稳定版系统演示
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 03 系统演示
Alpha版后新增功能
专家评价与展示
用户反馈与回复
AI专家推荐
专家论文、专利展示
常见问题解答
系统特色功能
需求平台

## Slide 15
END
BUAASCSE
BUAASCSE
汇报结束

## Slide 16
Q & A
BUAASCSE
BUAASCSE