## Slide 1
企业对接平台工作汇报
面向企业技术需求的专家对接服务平台
BUAASCSE
日期：4-12
汇报：梁沛贤

## Slide 2
PART 01 前两周工作汇报
目录
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 后续计划

## Slide 3
前两周工作
PART 01
BAASCSE
BUAASCSE

## Slide 4
需求完善
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 需求文档完善
1. 详细描述了需求平台的内容
  将需求平台单独作为一个模块，分专家端和企业端进行详细说明。
2. 详细描述了管理端的内容
  将管理端新增功能进行详细的说明。
3. 完善了数据约束等模块的内容
  对上次没有考虑完善的内容进行修改补充。

## Slide 5
跑通代码
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 代码分析
1. 前后端分别研读代码，并本地跑通所负责的代码
  1）前后端小组分工合作调试代码
  前端小组：APP端，Manager端，Web端
  后端小组：Backend端
  2）小组内部书写《代码运行事项》文档
  跑通代码的人在该文档书写自己的经验，方便其他未跑通的人快速跟上跟上进度

## Slide 6
跑通代码
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 代码分析
1. 前后端分别研读代码，并本地跑通所负责的代码
APP端
管理端
Web端

## Slide 7
跑通代码
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 代码分析
前后端对接
1. 分小组进行对接
  采用前后端小组单人组队的方式，分三个小组同时进行对接。使每个人都对代码的整体的情况更加了解，方便后续开发沟通。
2. 组内统一代码
  从最终跑通的小组内选出一份最终的代码，上传至Github进行组内统一。

## Slide 8
界面设计
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 03 界面设计
对原有界面基础上进行修改增添
  1. 对需求平台的布局进行初步的设计
    分别对专家端及企业端进行相应的布局设计，用方框图的形式表示。
  2. 对订单查询界面的布局进行初步设计
    对企业端及专家端的订单查询界面进行布局设计，用方框图进行表示。
  3. 对企业端及专家端的用户界面进行功能按钮的增加

## Slide 9
界面设计
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 03 界面设计
对原有界面基础上进行修改增添

## Slide 10
数据库构建
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 04 数据库构建
数据库模板的修改与新增（未来可能会有修改）
1. 数据库实体分析
  分析需求，对原有实体的字段进行适当的修改与增删，同时创造新的实体及字段。分析实体之间的关系，确定主键外键等，并绘制对应的ER图。
2. 根据ER图编写模板（model）类，完善原始数据库
  根据ER图编写模板类，重点是学习一对多，多对多关系的构建。

## Slide 11
数据库构建
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 04 数据库构建
数据库模板的修改与新增（未来可能会有修改）
ER图

## Slide 12
客观因素
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 05 一些问题
前端代码量大且难以分析
1、前端包括三个主体，缺少任何的注释，代码量巨大
2、源代码中存在一些“不敢妄动”的成分
后端局域网设置问题

## Slide 13
主观因素
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 05 一些问题
缺乏有效的管理和时间调度
1、没有及时进行任务分配
2、缺乏软工的时间安排
计划完成和实际完成
计划完成：用户端验证、用户端需求平台的初步实现
实际完成：用户端验证（20%），需求平台（20%）

## Slide 14
后续计划
PART 02
BAASCSE
BUAASCSE

## Slide 15
模型确定
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 01 数据库模型最终确定
数据库最终模型的确定：
  前后端进行沟通协商，统一思想，确定所需要的实体以及每个实体的具体字段，实体之间的具体关系等。对数据库结构进行最终的论证，确保该结构能够适用于未来的开发。

## Slide 16
编程
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 02 编程实践
先分析、后编程
1. 实现本周未实现功能
  改善注册功能，实现专家/企业真实性验证以及编辑信息功能，该部分为下周必完成任务。
2. 按照周报进行后续开发
  1）用户端需求平台的初步实现
  2）用户端企业专家在线聊天窗口实现

## Slide 17
END
BUAASCSE
BUAASCSE
汇报结束
日期：4-12
汇报：梁沛贤

## Slide 18
Q & A
BUAASCSE
BUAASCSE